A-CONTA

Sistema ERP Contable · Laboral · Comercial

INFORME EJECUTIVO COMPLETO

Módulos · Tecnología · Avance · Valoración · Proyección de Ingresos

Versión 1.0  |  Mayo 2026  |  Confidencial

1. RESUMEN EJECUTIVO

A-CONTA es un sistema ERP contable, laboral y comercial desarrollado completamente a medida para el mercado chileno, construido sobre tecnología moderna. El sistema integra tres módulos principales Contabilidad, Remuneraciones y Punto de Venta  con orientación específica a la normativa tributaria y laboral de Chile (SII, DT, Previred).

Al día de hoy el proyecto cuenta con 147 páginas funcionales, 53 componentes de interfaz, 12 plugins especializados y más de 21.000 líneas de código distribuidas en una arquitectura modular escalable.

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total páginas Vue funcionales | 147 |
| Componentes de interfaz | 53 |
| Plugins especializados | 12 |
| Líneas de código estimadas | 21.000+ |
| Módulos principales | 3 (Contabilidad, Remuneraciones, POS) |
| Dependencias directas | 40+ |
| Endpoints API implementados | 2 (+ Sincronización Sii) |

2. TECNOLOGÍA — STACK Y VENTAJAS COMPETITIVAS

2.1 Stack Principal

| Capa | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Framework Web | Nuxt 3 (SSR/SPA híbrido) | 3.17.1 |
| UI Framework | Vue 3 (Composition API) | 3.5.13 |
| Componentes UI | PrimeVue + Vuetify | 4.3.4 / 3.8.3 |
| Tablas avanzadas | AG Grid Community | 33.2.4 |
| Gráficos | ApexCharts + Chart.js | 5.3.2 |
| Reportes PDF | PDFMake + PDF-Lib | 0.2.20 |
| Reportes Excel | ExcelJS + XLSX | 4.4.0 |
| Editores texto | TinyMCE + Tiptap + Quill | 7.9.1 |
| HTTP Cliente | Axios | 1.9.0 |
| Autenticación | JWT Bearer Token | — |
| Calendario/Control | FullCalendar | 6.1.17 |
| QR / Biometría facial | HTML5 QRCode + Face-API.js | — |
| Alertas / UX | SweetAlert2 | 11.19.1 |

2.2 Por qué esta tecnología es una ventaja real

- Nuxt 3 permite renderizado híbrido (SSR + SPA), algo que la mayoría de los ERP del mercado chileno no tiene. Defontana y Bsale corren sobre stacks más antiguos o propietarios.

- Vue 3 + Composition API permite componentes reutilizables con menor deuda técnica a largo plazo.

- AG Grid es la misma grilla que usan Bloomberg y JPMorgan, velocidad y funcionalidad sin comparación en Chile a este precio.

- PDFMake + ExcelJS integrados en el cliente generan reportes sin servicios externos ni costos adicionales.

- Face-API.js + HTML5 QRCode habilitan control de asistencia biométrico desde el navegador, sin hardware adicional.

- Arquitectura multi-empresa / multi-sucursal desde la base — otros sistemas lo cobran como addon premium.

3. MÓDULO CONTABILIDAD

Estado de Avance: 72%

3.1 Lo que está implementado

| Subsección | Pantallas | Estado |
| --- | --- | --- |
| Plan de cuentas (padres, cuentas, subcuentas) | 3 | Funcional |
| Registro SII Compras (ICSII) | 1 | Funcional |
| Registro SII Ventas | 1 | Funcional |
| Historial compras / ventas | 2 | Funcional |
| Centralización compras / ventas | 3 | Funcional |
| Asientos automáticos | 1 | Funcional |
| Parámetros contables | 4 | Funcional |
| Libro Diario | 1 | Funcional |
| Libro Mayor | 1 | Funcional |
| Balance General | 1 | Funcional |
| Formulario 29 SII | 1 | En desarrollo |
| Rendiciones | 1 | Funcional |
| Vouchers / Comprobantes | 1 | Funcional |

3.2 Lo que falta

- Formulario 29 completo con cuadratura automática y envío al SII

- Estado de Resultados (EERR) formal con estructura SII

- Conciliación bancaria (importación de cartola bancaria)

- Presupuesto vs real por centro de costo

- Cierre de período contable con bloqueo de ejercicio

- F-50 (operaciones de terceros)

- Integración directa API SII para validación automática de facturas recibidas

4. MÓDULO REMUNERACIONES

Estado de Avance: 85% — El módulo más completo

4.1 Lo que está implementado

| Subsección | Pantallas | Estado |
| --- | --- | --- |
| Ficha trabajador completa | 1 | Funcional |
| Cargas familiares | 1 | Funcional |
| Préstamos de empresa | 1 | Funcional |
| Previsión por trabajador | 1 | Funcional |
| Vacaciones | 1 | Funcional |
| Variables de sueldo | 1 | Funcional |
| Desvinculados | 1 | Funcional |
| Contratos (con firmas digitales) | 1 | Funcional |
| Template de documentos | 1 | Funcional |
| Cargos y centros de costo | 2 | Funcional |
| Obras y faenas | 2 | Funcional |
| Control de asistencia | 8 | Funcional |
| Semana corrida | 1 | Funcional |
| Cierre de período asistencia | 1 | Funcional |
| Reloj control (dashboard, horarios, marcaciones) | 12 | Funcional |
| Geolocalización y autenticación facial | 1 | Funcional |
| Reportes reloj control (10 reportes) | 10 | Funcional |
| Incidencias y correcciones | 2 | Funcional |
| Fiscalización DT | 1 | Funcional |
| Procesamiento de nómina | 1 | Funcional |
| Liquidaciones de sueldo | 1 | Funcional |
| Libro SII remuneraciones | 1 | Funcional |
| Libro DTE | 1 | Funcional |
| Previred (archivo para upload) | 1 | Funcional |
| Centralización rem → contabilidad | 6 | Funcional |
| Finiquitos | 1 | Funcional |
| Parámetros (AFP, ISAPRE, mutuales, cajas) | 7 | Funcional |

4.2 Lo que falta

- Portal de trabajador (autoservicio: ver liquidaciones, solicitar vacaciones)

- Firma electrónica de liquidaciones (integración con firma electronica propia ya desarrollada)

- Aplicación móvil PWA optimizada para marcación desde celular

- Integración directa con API Previred (en vez de archivo manual)

- Alertas automáticas (vencimiento contratos, vacaciones acumuladas)

5. MÓDULO PUNTO DE VENTA (POS)

Estado de Avance: 70%

5.1 Lo que está implementado

| Subsección | Pantallas | Estado |
| --- | --- | --- |
| Punto de venta (pantalla principal) | 1 | Funcional |
| Registros de venta | 1 | Funcional |
| Compras a proveedor | 2 | Funcional |
| Artículos / inventario | 1 | Funcional |
| Bodegas y control de stock | 2 | Funcional |
| Categorías, marcas, medidas | 4 | Funcional |
| Clientes y créditos | 2 | Funcional |
| Cajas (apertura / cierre) | 1 | Funcional |
| Traspasos entre bodegas | 4 | Funcional |
| Arriendos | 3 | Funcional |
| Mantenciones (taller) | 3 | Funcional |
| Restaurante (mesas, garzones, órdenes) | 3 | Funcional |
| Plano de mesas interactivo | 1 | Funcional |
| Dashboard POS / mantenciones | 3 | Funcional |
| POS repuestos (industria específica) | 1 | Funcional |

5.2 Lo que falta

- Factura electrónica directa desde POS (integración SII/DTE en el flujo de venta, api ya desarrollada falta integración con el pos)

- Boleta electrónica desde POS (integración SII/DTE en el flujo de venta, api ya desarrollada falta integración con el pos)

- Control de devoluciones (nota de crédito automática)

- Modo sin conexión (ventas offline con sincronización posterior)

- Gestión de descuentos y promociones estructurada

- Integración e-commerce (stock sincronizado con tienda online)

6. VALORACIÓN DEL DESARROLLO

6.1 Horas invertidas estimadas

| Módulo | Páginas | HH estimadas |
| --- | --- | --- |
| Contabilidad | 24 páginas + utils | 480 HH |
| Remuneraciones | 69 páginas + 13 componentes | 1.380 HH |
| POS / Ventas | 32 páginas + 6 componentes | 640 HH |
| Configuración y empresas | 11 páginas | 165 HH |
| Arquitectura base, auth, plugins | — | 200 HH |
| Dashboard, maquinaria, usuarios | 8 páginas | 120 HH |
| TOTAL DESARROLLADO | 147 páginas | 2.985 HH |

| Costo de desarrollo estado actual |  |
| --- | --- |
| HH desarrolladas × UF 0.41 | 1.231 UF |
| Equivalente en pesos (UF = $40.408) | $49.750.000 CLP |
| Equivalente en dólares (US 1 = $901) | US 55.216 |

6.2 Horas restantes para producto completo

| Módulo — Lo que falta | HH estimadas |
| --- | --- |
| Contabilidad: F29, EERR, conciliación bancaria | 320 HH |
| Remuneraciones: portal trabajador, firma digital, PWA | 240 HH |
| POS: factura/boleta electrónica, offline, devoluciones | 400 HH |
| Backend/API: migración a Nitro + BD completa | 480 HH |
| Validación formularios, stores Pinia, testing | 200 HH |
| DevOps: CI/CD, Docker, despliegue productivo | 120 HH |
| TOTAL FALTANTE | 1.760 HH |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| HH faltantes × UF 0.41 | 717 UF |
| Equivalente en pesos | $29.000.000 |
| Equivalente en dólares | USD 32.186 |

6.3 Resumen de valoración total del proyecto

| Estado | Valor UF | Valor CLP | Valor USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollado | 1.231 UF | $49.750 MM | USD 55 K |
| Por desarrollar | 717 UF | $29.000 MM | USD 32 K |
| VALOR TOTAL PROYECTO | 1.948 UF | $78.750.000 MM | USD 87 K |

Nota: Esta valoración refleja el costo de reconstruir el sistema desde cero. Para efectos de inversión, el valor de mercado del producto terminado puede ser 3–8× el costo de desarrollo dependiendo de la tracción comercial.

7. PROYECCIÓN DE INGRESOS — ESCENARIO PESIMISTA 3 AÑOS

7.1 Supuestos del escenario pesimista

- Adquisición de clientes muy conservadora (ciclo de ventas largo)

- Churn (abandono) mensual: 3% — alto

- Precio por debajo del mercado para penetración

- Sin inversión en marketing digital agresivo

- Solo ventas directas y boca a boca

7.2 Propuesta de valor mensual por módulo

| Módulo | Plan Base | Plan Estándar | Plan Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Contabilidad | $59.900/mes | $100.900/mes | $500.900/mes + |
| Remuneraciones | $59.900/mes | $100.900/mes | $500.900/mes + |
| POS de Venta | $55.900/mes | $80.900/mes | $150.900/mes + |
| Suite Completa (3 módulos) | $139.900/mes | $250.900/mes | $1.00.900/mes |

Precio por empresa (no por usuario). Incluye actualizaciones, soporte básico y alojamiento en la nube.

| Característica | Base | Estándar | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sucursales | 1 | 3 | Ilimitadas |
| Soporte | Dedicado | Dedicado | Dedicado |
| Reportes personalizados | Completos | Completos | Completos |
| Acceso API | No | No | Sí |
| Onboarding | Full onboarding | Full onboarding | Full onboarding |

7.3 Proyección Año 1

| Mes | Clientes acum. | MRR (CLP) | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | $359.700 | Primeros clientes piloto |
| 2 | 5 | $599.500 |  |
| 3 | 7 | $839.300 |  |
| 4 | 9 | $1.079.100 |  |
| 5 | 11 | $1.318.900 |  |
| 6 | 12 | $1.438.800 |  |
| 7 | 13 | $1.558.700 |  |
| 8 | 14 | $1.678.600 |  |
| 9 | 15 | $1.798.500 |  |
| 10 | 16 | $1.918.400 |  |
| 11 | 17 | $2.038.300 |  |
| 12 | 18 | $2.158.200 | ARR:$16.787.000 |

7.4 Proyección Año 2

| Trimestre | Clientes acum. | MRR (CLP) | ARR proyectado |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 22 | $2.637.800 |  |
| Q2 | 26 | $3.117.400 |  |
| Q3 | 30 | $3.597.000 |  |
| Q4 | 33 | $3.956.700 | $39.000.000 |

7.5 Proyección Año 3

| Trimestre | Clientes acum. | MRR (CLP) | ARR proyectado |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 38 | $4.556.200 |  |
| Q2 | 44 | $5.275.600 |  |
| Q3 | 50 | $5.995.000 |  |
| Q4 | 55 | $6.594.500 | $71.000.000 |

7.6 Resumen 3 años

| Año | Clientes | MRR fin de año | Ingresos anuales |
| --- | --- | --- | --- |
| Año 1 | 18 | $2.158.200 | $16.787.000 CLP |
| Año 2 | 33 | $3.956.700 | $39.000.000 CLP |
| Año 3 | 55 | $6.594.500 | $71.000.000 CLP |
| ACUMULADO 3 AÑOS |  |  | $126.787.000 CLP / USD 129.000 |

Punto de equilibrio estimado: mes 18, con 27 clientes activos a precio estándar (considerando equipo de 2 personas + infraestructura $3MM/mes).

8. VENTAJAS COMPETITIVAS

8.1 Comparativa con software chileno de mercado masivo

| Característica | A-CONTA | Defontana | Bsale | Nubox |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código propio (personalizable) | Sí | No | No | No |
| Reloj control biométrico integrado | Sí | No | No | No |
| Geolocalización en marcación | Sí | No | No | No |
| POS + Remuneraciones + Contabilidad | Sí | Parcial | Solo POS | Solo Conta |
| Módulo restaurante | Sí | No | No | No |
| Módulo arriendos | Sí | No | No | No |
| Módulo mantenciones / taller | Sí | No | No | No |
| Centralización rem → contabilidad | Sí | Si | No | Si |
| Precio | Menor | Alto | Medio | Medio |
| Multi-empresa / sucursal base | Sí | Costo extra | Costo extra | No |

8.2 Ventajas tecnológicas clave

- Web moderna sin instalación, funciona en cualquier dispositivo sin descargas

- Actualizaciones silenciosas, los clientes siempre tienen la última versión

- Escalabilidad horizontal, crece en capacidad sin rediseñar el sistema

- Reportes nativos, PDF y Excel generados en el navegador sin servidores adicionales

- Biometría facial + geolocalización, control de asistencia sin hardware especial, solo un teléfono o tablet

- Adaptado 100% a Chile, RUT, SII, Previred, DT, normativa vigente

9. HOJA DE RUTA

Próximos 90 días — MVP vendible

- Completar integración DTE / boleta electrónica en POS (requisito legal SII 2025)

- Implementar backend API completo con Nitro + PostgreSQL

- Portal trabajador básico (ver liquidaciones, solicitar vacaciones)

- Completar Formulario 29 con cuadratura automática

- Landing page + onboarding guiado para primeros clientes

- Portal trabajador completo con firma electrónica

- Panel de métricas para el administrador del sistema

6 meses

- Modo offline en POS

- Integración Previred API directa

12 meses

- App móvil PWA para marcación

- API pública para integraciones de terceros

- Módulo de facturación electrónica standalone

- Integraciones bancarias (cartola automática)

10. CONCLUSIÓN

A-CONTA es un sistema con una base tecnológica superior a la mayoría de sus competidores directos en Chile. El módulo de Remuneraciones es el más completo del mercado en su segmento de precio, con funcionalidades como reloj control biométrico y centralización contable automática que los competidores cobran como módulos separados de alto costo.

Con una inversión adicional estimada en 1.760 horas de desarrollo para completar el producto, el sistema alcanzaría un nivel de madurez suficiente para competir de igual a igual con Defontana en el segmento PYME, a una fracción del precio.

El escenario pesimista proyecta alcanzar un ARR de $71 millones de pesos anuales al cierre del año 3 con solo 55 clientes activos, con punto de equilibrio en el mes 18. Una meta alcanzable incluso sin equipo de ventas dedicado.